莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件

（公开招标）

随机抽取法试行范本

- 招标项目名称：    学校周边灾后零星修缮工程

- 招 标 编 号： 　　莆召骉【2024】莆招014号

招  标  人：      福建省仙游县第二中学       ( 盖单位章)

招标代理机构：  莆田市召骉工程咨询有限公司    (盖单位章)

日期： 2024 年 8 月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第五章  工程预算价文件

第一章  投标邀请书

- 1、招标条件

本招标项目学校周边灾后零星修缮工程已批准建设，项目业主为福建省仙游县第二中学，建设资金来上级拨款，招标人为福建省仙游县第二中学，委托的招标代理单位为莆田市召骉工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现决定对该项目进行公开招标选定承包人。

2、项目概况和招标范围

1）建设地点：福建省仙游县第二中学 ；

2）建设规模：约9万元；

3）招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见审后的工程预算书)；

4）承包方式:包工包料 ；

5)工期要求：总工期：30个日历天；

6)质量要求：合格

3、投标人资格要求及审查办法

3.1投标人必须是具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标；

3.2本招标项目要求投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》,并具有有效的安全生产许可证；

3.3投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于建筑工程(专业)注册建造师二级及以上资质执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

3.4本招标项目不接受联合体投标；

3.5投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.6投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整；

3.7投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.8本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4、投标保证金的递交

本项目投标保证金为人民币壹仟伍佰元整（¥1500元），具体缴交办法见投标须知第17项。

5、本工程投标人于开标前不得向招标人或他人透露自身投标信息。

6、评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

7、招标文件的获取

本工程采用非电子招投标。凡参加投标者，自2024年8月9日直接登录仙游县第二中学（http://www.xy2z.com.cn/）网上采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。

8、投标文件的递交

1）本招标项目为纸质投标，投标人须提交书面投标文件。投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2024年8月21日9时30分。提交地点为：福建省仙游县第二中学会议室。

2）逾期递交的投标文件、逾期送达或未送达到指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

9.发布公告的媒介

招标人在仙游县第二中学（http://www.xy2z.com.cn/）网上发布邀请招标公告。

10、联系方式：

- 招标人：福建省仙游县第二中学

- 联系人：林先生    联系电话：181 5938 3268

- 招标代理机构：莆田市召骉工程咨询有限公司

- 联系人：邱女士   联系电话：139 5071 8247

日 期：2024年 8月9日

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：学校周边灾后零星修缮工程 ;

1.2 建设地点：福建省仙游县第二中学;

1.3 建设规模：约9万元；

1.4 招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见审后的工程预算书);

1.5 资金来源：上级拨款;

1.6 合同价格形式：固定价格包干 ;

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为 /日历天，招标人要求招标工期不超过30日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 500元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日/ 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须是具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标；

3.2本招标项目要求投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》,并具有有效的安全生产许可证；

3.3投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于建筑工程(专业)注册建造师二级及以上资质执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

3.4本招标项目不接受联合体投标；

3.5投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.6投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整；

3.7投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.8本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.9本项目为邀请招标，只有收到投标邀请函的单位才可以参加投标。……

3.10投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

本工程采用非电子招投标。凡参加投标者，自2024年8月9日直接登录仙游县第二中学（http://www.xy2z.com.cn/）网上采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2024年 8月15 日17：30前将疑问材料以书面形式向招标人提出疑问（应列明招标项目名称、编号且加盖公章）。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3招标人将在2024年8月16 日17：30前在仙游县第二中学（http://www.xy2z.com.cn/）网上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算审核价和工程发包价

12.1工程预算审核价为：97060元(人民币)

12.2 本工程发包价：87410元 (人民币)

本工程发包价=（工程预算审核价-不可竞争费）×(1-下浮率)+不可竞争费

= （97060-557）×（1-10%）+557

=87410元

12.3本招标项目按工程预算审核价下浮率为10%，不可竞争费557元。

13.工程预算价的编制

13.1工程概况

1.建设地点： 莆田仙游 。

2.工程专业：室外总体工程 。

3.合同工期：30日历天 ；工程质量等级： 合格 。

4.招标范围：学校周边灾后零星修缮工程；单独发包的专业工程：室外总体工程。

5.工程特征：

- 建筑面积：/

- 层数及檐口高度：/。

- 编制范围

按照业主提供的学校周边灾后零星修缮工程的施工图，专业范围包括建筑装饰工程等，具体如下：

1.不含三通一平；

- 编制依据

1.图纸：业主提供的学校周边灾后零星修缮工程的施工图及有关设计文件。

2.招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则；《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则；《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则；《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）。

5.预算定额： 《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》2017年）；《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）  。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；远程监控费：/；甲供材料费：/。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1965。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文 。

（3）材料设备价格：莆田2024年5月份材料综合价格 。

8、其他：/。

- 取费标准

- 1.专业类别：室外总体。

- 2.总承包服务费费率：/。

- 3.税率：9%。

- 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

- 1.土方工程：/。

- 2.桩基工程：/。

- 3.混凝土模板及支架：/。

- 4.脚手架：/。

- 5.施工排水、降水：未考虑。

- 6.垂直运输：垂直运输工程费用按已经含在总价考虑。

- 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。

- 8.基坑支护工程拆除：未考虑。

- 9.材料二次搬运：未考虑。

- 10.其他：/。

- 材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 招标人要求的品牌 | 控制价取定的品牌 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.经市场询价的材料设备：

。

七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、其他需要的说明

- 1、基础挖方按人工开挖计算。

- 2、清除草皮按2000元/项计算。

- 3、二次材料人工搬运（人力车运机砖 运距500m以内；砂浆 人力车 运距500m以内等)按3000元/项计算。

- 4、本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2024年5月份综合价），若实际采取河砂或混合砂等，仅调整砂的价格差异，配合比不调整”。

- 5、混凝土按商品混凝土计算。

13.6 材料价格风险控制

1、因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程预付款和工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。

2、施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及2008年7月13日仙游县人民政府专题会议纪要第35号文件“关于研究妥善处理建筑材料价格异常波动问题的会议纪要” 实行。

13.7发生工程量增减，按下列办 法计算相关费用：

13.7.1增减工程量的单价确定

（1）在工程预算内的项目综合单价，按审计后预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。

工程预算内的项目综合单价＝审计后预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）

（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。

不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

13.7.2材料变更的价格确定

（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）

（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

13.7.3本工程下浮率为 10％。

14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

14.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：无

(三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件

1) 年检有效的企业营业执照副本。

2) 年检有效的企业资质证书副本。

3) 年检有效的企业安全生产许可证副本。

4) 有效的注册建造师执业证书。

5）有效的安全生产考核合格证。

6）有效的银行开户许可证(或开户核准通知书)。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

7）其他材料：

①投标人的企业季度信用得分不得低于60分证明材料复印件加盖公章（以网站最新公布为准，查询结果打印出来并加盖公章）；

②投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料（网上查询结果打印出来并加盖公章）③项目部施工管理人员到位承诺书（格式详见附件）。

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

- 17.1投标保证金的递交：投标保证金金额为人民币:壹仟伍佰元整（¥1500元），投标保证金手续须在截标前自行办妥，可采用以下形式：

①现金转账形式递交的：以现金递交的保证金，未中标的投标人，投标结束直接退还投标保证金，中标人的投标保证金由投标人开户行基本帐户转入招标人指定的银行专户，需备注招标项目名称或招标编号）；

②、银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。以银行保函形式提交的需将银行保函、汇款凭证及到账证明附在投标文件格式中。否则资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。

③、保险公司、担保保函出具的投标保证保险形式：

保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的保险公司、专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。（具体详见莆建管[2021]4号文件） 。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具保险保函的费用由投标人自理。

17.2、①以现金形式递交保证金的将退还到投标人的开户行基本账户。投标人需提交退投标保证金的申请书，并附：1.开户许可证，2.保证金回单，3.收款收据，以上复印件需加盖公司的印章。 ②以银行保函形式递交保证金的，开标时需携带原件核对。③以保险保函、担保保函形式递交保证金的，开标时需携带原件核对。

招标人在与中标人签订合同后的五日内，无息退回以现金方式缴纳的投标保证金。

17.3未按规定要求缴纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起90日历天(从投标截止之日算起)。

17.4 投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件一正三副，应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.投标文件的密封及标记

投标文件应用信封密封，信封上应写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件提交截止时间为：北京时间2024年8月21日9时30分。

20.2投标文件递交地点：福建省仙游县第二中学会议室。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于 2024年8月21日9时30分。提交地点为：福建省仙游县第二中学会议室，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请相关行政部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2法定代表人参加开标会的，须随带法人资格证明书和身份证原件及复印件到场，项目负责人或委托代理人参加开标会的，须随带法定代表人的授权委托书和身份证原件及复印件到场，在入围后由招标人对其进行身份核查。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3）投标人代表未随带有效身份证的；

4)投标人未按规定缴纳投标保证金的；

5）投标承诺函没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

6）投标人非被招标人所邀请的企业；

(4)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(5)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。

存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序

22.1.1投标人的资格资质不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.3代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

22.1.4对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；

22.1.5未按照招标文件要求提交投标保证金的；

22.1.6投标人受过惩戒，限制投标资格的期限未满；

22.1.7招标文件规定的其他废标情形的；

22.1.8证书及证件复印件未提供或提供不全的或复印件未加盖公章；

22.1.9投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的；

22.1.10具有投标须知第3.10条情形之一的。

22.1.11投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建筑市场综合监管信息平台查询到或查询到的信息不完整。

22.1.12不符合招标文件规定的其它实质性要求。

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

23.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名，在仙游县第二中学（http://www.xy2z.com.cn/）网上公示。

24.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。

25.附则

在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须现场向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

- 授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

26.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

26.4招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

27.履约担保和工程质量保证金

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。

27.2中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（承包人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等非现金形式，则发包人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件规定执行。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目经理应持有有效的不低于二 级建筑工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 |  |
|  |  | 施工员 | 2 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 质检员或质量员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 机械员或机管员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | …… |  |  |  |

备注：

- (1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

- (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

- (3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

- 28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

# 第三章  合 同 条 款

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

29.3专用合同条款中如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

29.4合同条款的修改和补充：

(1) 专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。

(2) 若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

29.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第4.6.2(4)款关于承包人更换项目经理和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理或技术负责人每人次支付违约金20000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金 10000元人民币。

(2)专用合同条款第4.6.3(1)款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。

(3)专用合同条款第47.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：“逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金500 元”。

(4)专用合同条款第16.3.5款中，施工期间按规定需要调整劳保费用的调整办法应为“闽建筑（2016）33号”。

(5)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》（莆政综〔2047〕219号）等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”

（6）专用合同条款第12.4.2工程款额度和付款方式:

1)工程量进度付款额度和付款方式：施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算审核中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算审核价－中标价)÷工程预算审核价×100%,当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

（7）专用合同条款第12.2.1款中预付款支付比例或金额：预付款为合同金额的8%，若履约保证金采用银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式则发包人不支付合同金额8%的预付款。

（8）.....

第四章  投标文件格式

学校周边灾后零星修缮工程

（随机抽取法）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字并盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

目录

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）、法定代表人资格证明书

2）、法定代表人授权委托书

- （三）企业和人员的证书、证件

1) 年检有效的企业营业执照副本复印件。

2) 年检有效的企业资质证书副本复印件。

3) 年检有效的企业安全生产许可证副本复印件。

4) 有效的注册建造师执业证书复印件。

5）有效的安全生产考核合格证复印件。

6）银行开户许可证（或开户核准通知书或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》）复印件。

7）、其他材料：

①投标人的企业季度信用得分不得低于60分证明材料复印件加盖公章（最新季度，网上查询结果打印出来）；

②投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料（网上查询结果打印出来）复印件加盖公章；

③投标保证金凭证复印件加盖公章（银行转账需提供）；

④项目部施工管理人员到位承诺书；

注：以上复印件加盖投标单位公章。

### （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.10款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目负责人安全生产考核证编号     ) 担任项目负责人。

6、若我方中标，我方保证按招标文件规定要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、我方承诺，若有违反《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定》的通知莆政综〔2020〕47号等相关文件规定的行为，愿意接受相应的处罚。

投 标 人：                                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字并盖章)

日期：       年        月       日

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                               。

地    址：                             。

姓名：         身份证号码：                 。

系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖章)

日  期：    年  月  日

注：需要两份，一份装订进投标文件，另一份入围后递交

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                         （盖章）

法定代表人：                （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：               （盖章或签字）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

注：需要两份，一份装订进投标文件，另一份入围后递交；

投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书；

（三）企业和人员的证书、证件

须附上证书：

1) 年检有效的企业营业执照副本复印件。

2) 年检有效的企业资质证书副本复印件。

3) 年检有效的企业安全生产许可证副本复印件。

4) 有效的注册建造师执业证书复印件。

5）有效的安全生产考核合格证复印件。

6）银行开户许可证（或开户核准通知书或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》）复印件。

7）其他材料：

①投标人的企业季度信用得分不得低于60分证明材料复印件加盖公章（最新季度，网上查询结果打印出来）；

②投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料（网上查询结果打印出来）复印件加盖公章；

③投标保证金凭证复印件加盖公章（银行转账需提供）；

④项目部施工管理人员到位承诺书。

以上复印件须加盖公章

项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳贰万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳壹万元的违约金。

投标人：          （盖投标人单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

第五章 工程预算价文件

(另附)